桐城市人民医院新区项目（一期）

高压氧舱房建及医疗设备配套设计招标文件

现对桐城市人民医院新区建设项目（一期）高压氧舱房建及医疗设备配套设计询价招标。

一、招标条件

1、项目名称：桐城市人民医院新区建设项目（一期）

2、招标人：桐城市人民医院

3、资金来源：自筹资金

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、招标范围：桐城市人民医院新区项目（一期）高压氧舱房建及医疗设备配套设计；

3、设计规模：总建筑面积约400平方米，具体设计面积根据高压氧舱设备厂家和满足高压氧舱科室使用需求及相关单位验收要求为准；

4、设计内容：包括总体设计，所有专项及医用专业、工艺设计、基坑围护（若有）、桩基检测、交通影响评价、节能（含节能评估）、水保、日照分析、室内外管线、管线迁移、管线保护、室外道路、室外照明、景观亮化、第三方沉降观测及基坑土体位移监测以及其他与本项目密切相关、必不可少的专项设计、设计概况等。设计范围为：方案设计、初步设计、扩初设计、初步设计概算编制、概算调整、工程报批配合、图审（含图审相关费用）及施工图设计（含建筑、结构、给排水<冷热水>、强电、消防、暖通、建筑智能化工程〈含所有弱电子系统〉、相关防护、室外周边景观绿化、场外道路给排水、外立面设计、中心供氧、基坑围护设计、桩基检测、钢结构）、施工阶段及相关部门提出的设计图纸的一切后期服务（中标方若无相关专业设计资质及相关细化的，可由中标方委托其他有资质的专业设计单位设计，设计时提供委托协议书、设计资质及合同，设计费用不再增加），以及与此相关的设计前期和设计后续服务等全部工作。整体设计满足《建筑工程设计文件编制深度规定》中设计的深度要求。

5、设计周期：22个工作日；

6、设计要求：符合高压氧舱使用及验收标准；

7、项目说明：因新区投入运营在即，设计周期时间紧，中标候选人收到招标人发出中标通知书之日起，与设备厂家积极对接，按设备厂家需求，在22个工作日提供高压氧舱全套设计图纸（含所有设备，确保省特检院验收所需要的图纸），如22个工作日未交付图纸视为违约，院方可解除合同并追究责任。

三、投标单位基本资质条件

1、投标人须具有独立法人资格，具备住房城乡建设主管部门核发的合格有效的以下资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②建筑行业设计甲级及以上资质；

③建筑行业（建筑工程）设计甲级及以上资质；

2、项目负责人资格要求：项目负责人须具有一级注册建筑师资格并有高级工程师职称。

3、本项目不接受联合体投标。

四、最高控价：

桐城市人民医院新区建设项目（一期）高压氧舱房建设计项目最高控价为9.9万元。

五、付款方式

收到高压氧舱全套图纸并通过图审后，付合同款的90%，待高压氧舱建成并通过所有相关验收后7个工作日付合同款的10%。

- 其他要求：

- 项目组成员（不含项目负责人）：项目团队（拟派项目负责人除外）专业配套完整，具备一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册电气工程师、注册设备工程师（暖通类）、注册公用设备工程师（给水排水）；

2、对本招标项目的理解和总体设计思路：①对本项目的理解认识透彻，设计思路和理念先进完善，技术路线正确，内容全面完整，紧扣设计主线，最大限度满足招标人利益；

②对本项目的理解认识、设计思路和理念、技术路线基本符合要求；

- 招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 ：对招标项目设计的特点、关键技术问题认识到位，以及对设计关键性技术问题的对策措施完善。

六、投标文件提交

1、投标文件提交截止时间：2022年12月16日16点00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件或电子版投标文件（考虑到疫情原因），电子版投标文件投标邮箱：2455329763@qq.com；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接受快递报价文件；

3、投标文件份数：一份正本，二份副本，投标人须同时提交技术文件电子版（内容与正本一致，可以读写的含有全部投标文件内容的电子版文件）；

4、投标文件格式见附件。

七、确定中标单位

1、投标单位满足基本资质条件后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

八、联系方式

招标人：桐城市人民医院

地址：西大街22号

联系人：黄先生

电话： 0556-6197331

桐城市人民医院综合采购办公室

二0二二年十二月八日

附件

（项目名称） ：

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

编制日期: 年 月 日

（一）、投标函格式

致：（招标人名称）

根据贵方项目招标文件，我方中标后针对该项目后续设计服务全过程、全内容的投标报价为：（大写）元人民币(小写: 元）。并正式授权的下述签字人（职务和职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按规定的设计周期

日历天内完成最终设计成果文件并提供相应的设计服务。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： (全称、盖章)

投标人法定代表人或授权委托人： (签字或盖章)

日期：年月日

(二)、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

附法定代表人身份证复印件

（三）、法定代表人授权委托书

本人作为（投标人名称的法定代表人，在此授权我公司的姓名，其身份证号码：，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目投标的活动以及合同签署事宜。

本授权书期限。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权委托人：（签字）

身份证号码：职务：

投标人：（单位全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

后附授权委托人身份证

（四）投标人综合资料

1、投标申请人基本情况表

2、营业执照副本

3、设计资质证书

4、近三年类似项目的设计业绩

5、其它补充资料

1、投标申请人基本情况表

| 投标申请人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职务 |  |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职 工人数 |  |  |
| 资质等级证书 | 等级：证书号： |  |  |  |
| 质量管理体系证书 | 等级：证书号： |  |  |  |
| 设计单位组织机构简介： （部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人员数） 组织机构框图附后 技术人员总数：人 一级注册建筑师：人 一级注册结构工程师：人 |  |  |  |  |

投标申请人：（单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表： (签字或盖章)

日期：年月日

2、营业执照副本

3、设计资质证书

4、近三年类似项目的设计业绩

| 工程名称 | 建设单位 | 接受委托日期 | 建筑面积 | 设计负责人 | 设计组成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标申请人：（单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表： (签字或盖章)

日期：年月日

1、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（中标通知书或委托设计合同的复印件）

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。